FUNCTIONAL FITNESS

PLAN DE ACCIÓN v2.0 — STACK NUEVO

Vite + JS Vanilla · Express.js · Supabase · Railway + Vercel

Arranca: Miércoles 16 de Abril · 7 días · 14 tareas

| Mié Setup | Jue Auth | Vie Dashboard | Sáb Admin | Dom WhatsApp | Lun+Mar Deploy+QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DÍA 1 · Miércoles 16 Abr Setup · Monorepo · Express · Vite · Design System Dejar la base técnica lista para construir desde hoy

| TASK 1.1 Crear monorepo, configurar Express y Vite |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🔧 SETUP | ⚡ CRÍTICA | ⏱ ~45min 📅 Mié 16 |
| SUBTAREAS ☐ Crear repo nuevo en GitHub: functional-fitness ☐ Estructura: /frontend (Vite) y /backend (Express) en raíz del monorepo ☐ Backend: npm init + instalar express, cors, dotenv, @supabase/supabase-js, twilio, node-cron ☐ Frontend: npm create vite@latest con vanilla JS ☐ Crear .env.example en cada carpeta con todas las variables documentadas ☐ Crear .gitignore global (node_modules, .env, dist) ☐ Primer commit inicial con la estructura vacía |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Correr npm run dev en frontend → Vite corre en localhost:5173 ✓ Correr node src/index.js en backend → Express responde en localhost:3001 ✓ GET localhost:3001/health retorna { status: 'ok' } ✓ El .env.example documenta todas las variables necesarias |  |  |
| GIT COMMIT chore: initialize monorepo with vite frontend and express backend |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en Node.js, Express.js y Vite. Necesito crear un monorepo desde cero para el proyecto "Functional Fitness". ESTRUCTURA REQUERIDA: functional-fitness/ ├── frontend/ (Vite + JS Vanilla) └── backend/ (Node + Express) TAREA — muéstrame los comandos exactos y archivos a crear: 1. Comandos para inicializar frontend con Vite (vanilla JS, no TS) 2. Comandos para inicializar backend con Express 3. backend/package.json con estas dependencias: express, cors, dotenv, @supabase/supabase-js, twilio, node-cron Script: "start": "node src/index.js", "dev": "nodemon src/index.js" 4. backend/src/index.js — servidor Express básico: - Puerto desde process.env.PORT ¦¦ 3001 - CORS configurado para aceptar VITE_FRONTEND_URL - Ruta GET /health → { status: 'ok', timestamp: new Date() } - Middleware json y urlencoded 5. frontend/vercel.json: { "rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }] } 6. .env.example para cada carpeta (con todas las variables comentadas) 7. .gitignore en la raíz del monorepo Muéstrame los archivos completos listos para copiar. |  |  |

| TASK 1.2 Implementar Design System (CSS variables + fuentes Stitch) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🎨 DISEÑO | ⚡ CRÍTICA | ⏱ ~1.5h 📅 Mié 16 |
| SUBTAREAS ☐ Crear frontend/src/styles/variables.css con todos los design tokens de Stitch como CSS custom properties ☐ Crear frontend/src/styles/base.css con reset, tipografía global, clases utilitarias base ☐ Crear frontend/src/styles/components.css con: btn-primary, btn-ghost, input-field, card-dark, card-light, status-badge ☐ Importar Google Fonts (Syne + Manrope) y Material Symbols Outlined en index.html ☐ Crear frontend/src/styles/themes.css — tema oscuro (.theme-dark) y claro (.theme-light) ☐ Verificar en browser que las fuentes y colores se aplican correctamente |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Abrir localhost:5173 — la fuente Syne debe cargar en los títulos y Manrope en el body ✓ Con DevTools → computed styles verificar que --primary es #742fe5 ✓ La clase .btn-primary debe mostrar botón púrpura con radius 12px ✓ La clase .status-activa debe mostrar verde neón con text-shadow glow ✓ Tema oscuro en body.theme-dark: fondo #0a0a1a, texto blanco |  |  |
| GIT COMMIT feat: implement stitch design system as css custom properties |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en CSS, diseño de sistemas y la metodología de design tokens. Proyecto: "Functional Fitness" — implementar el Design System de Stitch en CSS puro. SISTEMA STITCH — KINETIC SOPHISTICATION: Colores principales (como CSS custom properties): --primary: #742fe5 --secondary: #605b7d --tertiary: #7d516e --surface: #f9f9f9 --surface-container-lowest: #ffffff --surface-container-high: #e6e9e9 --on-background: #2f3334 --on-surface-variant: #5b6061 --outline-variant: #aeb3b3 --secondary-container: #e5deff --error: #a8364b --inverse-primary: #a476ff Tema oscuro (para dashboard de usuaria): --dark-bg: #0a0a1a --dark-card: #111827 --dark-card-border: rgba(255,255,255,0.05) --dark-text: #ffffff --dark-text-muted: #94a3b8 --dark-logo-color: #a78bfa Neón de estados: --neon-green: #39ff14 --neon-yellow: #FFD700 --neon-red: #FF3B30 Tipografía: Syne (headlines) + Manrope (body) Reglas: SIN bordes 1px sólidos para dividir. Radio: 12px componentes, 24-32px cards. TAREA — crea estos archivos completos: 1. frontend/src/styles/variables.css — todos los tokens como CSS custom properties 2. frontend/src/styles/base.css — reset CSS, body font-family Manrope, headings Syne 3. frontend/src/styles/components.css — clases listas: .btn-primary, .btn-secondary, .btn-ghost .input-field (con :focus state) .card-light, .card-dark .status-badge.activa, .status-badge.por-vencer, .status-badge.vencida (con neon glow) .bottom-nav (glassmorphism oscuro) .chip (rounded-full, secondary-container) 4. frontend/src/styles/themes.css — .theme-dark y .theme-light como clases en body 5. Las líneas a agregar en frontend/index.html para importar Google Fonts y Material Symbols Muéstrame todos los archivos completos. |  |  |

| TASK 1.3 Express: estructura de rutas, middleware de auth y Supabase client |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⚙️ BACKEND | ⚡ CRÍTICA | ⏱ ~1h 📅 Mié 16 |
| SUBTAREAS ☐ Crear backend/src/lib/supabase.js con el cliente Supabase (service role) ☐ Crear backend/src/middleware/auth.js — verifica JWT de Supabase en cada request privado ☐ Crear backend/src/routes/auth.js — GET /api/auth/me ☐ Conectar todas las rutas en backend/src/index.js ☐ Probar con Postman o curl que el middleware rechaza requests sin token |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ curl GET /api/auth/me sin token → retorna 401 { error: 'No autorizado' } ✓ curl GET /api/auth/me con token inválido → retorna 401 ✓ curl GET /api/auth/me con token válido de Supabase → retorna { id, email, role } ✓ curl GET /health → retorna 200 { status: 'ok' } |  |  |
| GIT COMMIT feat: add supabase client, auth middleware and base routes to express |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en Node.js, Express.js y Supabase Auth con JWT. Proyecto: "Functional Fitness" backend en Express. CONTEXTO: - El frontend usa supabase.auth.signInWithPassword() y obtiene un access_token - Ese token se envía en cada request al backend: Authorization: Bearer <token> - El backend verifica el token usando el SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY - Si válido: req.user = { id, email, role } y continúa - Si inválido: retorna 401 TAREA — crea estos archivos completos: 1. backend/src/lib/supabase.js: - Cliente con SUPABASE_URL + SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (bypass RLS) - Función verifyToken(token) → retorna el usuario o null 2. backend/src/middleware/auth.js: - Extrae el token del header Authorization: Bearer <token> - Llama a verifyToken() - Si válido: obtiene el rol de la tabla profiles y asigna req.user - Si inválido: res.status(401).json({ error: 'No autorizado' }) - Exporta también adminOnly middleware (verifica role === 'admin') 3. backend/src/routes/auth.js: - GET /api/auth/me (requiere auth middleware) - Retorna: { id, email, first_name, last_name, role, phone } 4. Actualizar backend/src/index.js con las rutas conectadas Muéstrame todos los archivos completos con manejo de errores. |  |  |

DÍA 2 · Jueves 17 Abr Auth · Login · Registro · Router SPA · Rutas Protegidas Sistema de autenticación completo y navegación SPA funcionando

| TASK 2.1 Login y Registro — frontend Supabase + diseño Stitch oscuro |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🔐 AUTH | ⚡ CRÍTICA | ⏱ ~2h 📅 Jue 17 |
| SUBTAREAS ☐ Crear frontend/src/auth.js — wrapper de Supabase client (signIn, signUp, signOut, getSession) ☐ Crear frontend/src/api.js — fetch wrapper que agrega el JWT en cada request al backend ☐ Crear frontend/src/pages/login.js — página de login con diseño oscuro Stitch ☐ Crear frontend/src/pages/register.js — página de registro (nombre, apellido, email, contraseña, teléfono) ☐ Validación inline en cada campo con mensajes de error en español ☐ Estado de carga con spinner en el botón de submit ☐ Post-login: llamar a /api/auth/me para obtener el rol y redirigir según corresponda |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Registrar usuario nuevo → verificar en Supabase Studio que aparece en auth.users Y en profiles ✓ Login con credenciales incorrectas → mensaje de error claro debajo del campo ✓ Login con role='admin' → navega a /admin ✓ Login con role='user' → navega a /dashboard ✓ El spinner aparece durante el proceso y desaparece al terminar |  |  |
| GIT COMMIT feat: implement login and register pages with supabase auth and stitch design |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en JavaScript vanilla, Supabase Auth y diseño de UI premium. Proyecto: "Functional Fitness" frontend — páginas de auth. VISUAL OBLIGATORIO (Stitch Dark Theme): - body.theme-dark: fondo #0a0a1a - Card central: background var(--dark-card) = #111827, border-radius 32px, border: 1px solid rgba(255,255,255,0.05) - Logo: "FUNCTIONAL FITNESS" en font-family Syne, bold, uppercase, color var(--dark-logo-color) = #a78bfa - Inputs: clase .input-field del design system (fondo oscuro, focus con borde primary) - Botón: clase .btn-primary (púrpura, radius 12px) - Sin separadores de 1px visibles. Solo cambios de fondo. TAREA — crea estos archivos completos: 1. frontend/src/auth.js: import { createClient } from '@supabase/supabase-js' export const supabase = createClient(VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY) export async function signIn(email, password) { ... } export async function signUp(email, password, profileData) { ... } export async function signOut() { ... } export async function getSession() { ... } 2. frontend/src/api.js: fetch wrapper que agrega Authorization: Bearer <token> automáticamente función apiFetch(path, options) → llama a VITE_API_URL + path 3. frontend/src/pages/login.js: Función que retorna el HTML de la página como string Handler de submit que llama a signIn() → luego a /api/auth/me → redirige según rol 4. frontend/src/pages/register.js: Campos: first_name, last_name, email, password, phone Validación: email formato, password min 8 chars, phone formato +57 signUp() → insertar datos adicionales → redirigir a /dashboard Muéstrame todos los archivos completos. |  |  |

| TASK 2.2 SPA Router con History API y rutas protegidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🏗️ ARQUITECTURA | ⚡ CRÍTICA | ⏱ ~1.5h 📅 Jue 17 |
| SUBTAREAS ☐ Crear frontend/src/router.js — router SPA usando History API (pushState) ☐ Definir las rutas: /, /login, /register, /dashboard, /admin, /admin/:id ☐ Rutas protegidas: si no hay sesión → redirigir a /login ☐ Rutas de admin: si role !== 'admin' → redirigir a /dashboard ☐ Crear frontend/src/main.js que inicializa el router al cargar la app ☐ Manejar el botón back/forward del navegador con popstate event ☐ Mostrar un loader mientras se verifica la sesión inicial |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Navegar a /dashboard sin sesión → redirige a /login ✓ Navegar a /admin con usuario role='user' → redirige a /dashboard ✓ Usar el botón Back del navegador → navega a la página anterior correctamente ✓ Refrescar la página en /dashboard → mantiene la página (no 404 gracias al vercel.json) ✓ El loader inicial desaparece una vez verificada la sesión |  |  |
| GIT COMMIT feat: implement spa router with history api and route protection |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en JavaScript vanilla y SPA routing con History API. Proyecto: "Functional Fitness" — router del frontend. RUTAS: / → redirige a /login (o a /dashboard si hay sesión) /login → pública /register → pública /dashboard → protegida (requiere sesión, cualquier rol) /admin → protegida (requiere role='admin') /admin/:id → protegida (requiere role='admin') TAREA — crea estos archivos completos: 1. frontend/src/router.js: - Map de rutas: { path → { component, protected, adminOnly } } - función navigate(path) que usa history.pushState + renderiza la página - función initRouter() que: * escucha 'popstate' para back/forward * intercepta clicks en <a> con data-link para navegar sin reload * al iniciar: verifica sesión → redirige si es ruta protegida - función getCurrentUser() que lee la sesión de Supabase + llama a /api/auth/me para el rol - Loader/spinner mientras verifica sesión inicial 2. frontend/src/main.js: - import del router - import de los estilos CSS - inicializa la app al DOMContentLoaded 3. Actualizar frontend/index.html con el div#app donde se monta todo El router renderiza las páginas en el div#app. Cada página exporta una función que retorna HTML string + una función init() para los event listeners. Muéstrame todos los archivos completos. |  |  |

DÍA 3 · Viernes 18 Abr Dashboard de Usuaria Vista principal de la usuaria — tema oscuro idéntico al diseño Stitch

| TASK 3.1 Dashboard de usuaria con membresía en tiempo real |  |  |
| --- | --- | --- |
| 📱 UI / VISTAS | ⚡ ALTA | ⏱ ~2.5h 📅 Vie 18 |
| SUBTAREAS ☐ Crear backend/src/routes/memberships.js — GET /api/memberships/me ☐ Crear frontend/src/pages/dashboard.js — estructura completa de la vista ☐ Header sticky: avatar inicial + logo + ícono campana ☐ Saludo dinámico: '¡Hola, [Nombre]!' con Syne ExtraBold ☐ Tarjeta de membresía con estado neón (ACTIVA/POR VENCER/VENCIDA) ☐ Sub-card con datos: Último Pago, Monto, Próximo Pago ☐ Bottom navigation con glassmorphism oscuro ☐ Skeleton loader mientras cargan los datos |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Login como usuario → /dashboard muestra su nombre correcto ✓ La tarjeta muestra el estado correcto desde Supabase (probar los 3 estados) ✓ El color neón cambia según el estado (verde/amarillo/rojo) ✓ Botón Cerrar Sesión hace logout y redirige a /login ✓ Se ve correctamente en 375px (iPhone SE) en DevTools móvil |  |  |
| GIT COMMIT feat: build user dashboard with real-time membership data |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en JavaScript vanilla, Express y diseño de UI oscuro premium. Proyecto: "Functional Fitness" — dashboard de usuaria. PARTE 1 — BACKEND: Crea backend/src/routes/memberships.js: - GET /api/memberships/me (requiere auth middleware) → Query a Supabase: SELECT * FROM memberships WHERE user_id = req.user.id ORDER BY created_at DESC LIMIT 1 → Retorna { status, start_date, end_date, amount } o null si no tiene membresía PARTE 2 — FRONTEND (dashboard.js): VISUAL EXACTO del screen.png de Stitch: - body con clase theme-dark → fondo #0a0a1a - Header sticky: logo "FUNCTIONAL FITNESS" color #a78bfa, ícono notifications de Material Symbols - Saludo: <h1> con Syne ExtraBold texto-4xl text-white "¡Hola, {nombre}!" - Tarjeta membresía: fondo #111827, border-radius 32px, padding 32px, border rgba(255,255,255,0.05) * Label superior: "ESTADO DE TU MEMBRESÍA" en uppercase tracking-widest text-slate-400 tiny * Status grande: font Syne black, colores neón según estado: ACTIVA → #39ff14 + text-shadow: 0 0 10px rgba(57,255,20,0.4) POR VENCER → #FFD700 + text-shadow: 0 0 10px rgba(255,215,0,0.4) VENCIDA → #FF3B30 + text-shadow: 0 0 10px rgba(255,59,48,0.4) * Sub-card: fondo rgba(0,0,0,0.2), border-radius 16px, backdrop-filter blur(8px) Filas: label color #94a3b8, valor color #ffffff font-bold - Bottom nav: rgba(17,24,39,0.8) + backdrop-filter blur(24px) + border-radius 32px 32px 0 0 Tab INICIO activo: fondo #742fe5 border-radius 16px Tab CERRAR SESIÓN: color #94a3b8 - Skeleton loader: rectangulos grises con animación pulse mientras cargan datos La página exporta: export function renderDashboard() y export function initDashboard() initDashboard() llama a /api/memberships/me y actualiza el DOM. Muéstrame backend y frontend completos. |  |  |

DÍA 4 · Sábado 19 Abr Panel de Administración Gestión completa de usuarias — tema claro Stitch, datos y acciones reales

| TASK 4.1 Backend admin: rutas de usuarios y estadísticas |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⚙️ BACKEND | ⚡ ALTA | ⏱ ~1.5h 📅 Sáb 19 |
| SUBTAREAS ☐ Crear backend/src/routes/users.js con todas las rutas admin ☐ GET /api/users → todas las usuarias con su membresía más reciente (JOIN) ☐ GET /api/users/stats → { total, activas, por_vencer, vencidas } ☐ GET /api/users/:id → perfil completo + historial de membresías ☐ POST /api/memberships → registrar nuevo pago (solo admin) ☐ Todas las rutas protegidas con adminOnly middleware |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ GET /api/users con token de admin → retorna array de usuarias ✓ GET /api/users con token de usuario normal → retorna 403 ✓ GET /api/users/stats → retorna conteos correctos ✓ POST /api/memberships con datos válidos → se crea en Supabase y retorna la nueva membresía |  |  |
| GIT COMMIT feat: add admin routes for user management and membership registration |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en Node.js, Express y Supabase. Proyecto: "Functional Fitness" — rutas del backend para el panel admin. TAREA — crea backend/src/routes/users.js completo: GET /api/users (adminOnly): Query: SELECT p.*, m.status, m.end_date, m.amount, m.start_date FROM profiles p LEFT JOIN memberships m ON m.user_id = p.id WHERE m.id = (SELECT id FROM memberships WHERE user_id = p.id ORDER BY created_at DESC LIMIT 1) ORDER BY p.created_at DESC Retorna array de usuarias con su membresía activa GET /api/users/stats (adminOnly): Retorna: { total: N, activas: N, por_vencer: N, vencidas: N, sin_membresia: N } GET /api/users/:id (adminOnly): Retorna: perfil completo + array de todas sus membresías ordenadas por fecha POST /api/memberships (adminOnly): Body: { user_id, start_date, end_date, amount } → INSERT en memberships con status='active' → Retorna la nueva membresía creada También crea backend/src/routes/memberships.js si no existe con: - GET /api/memberships/me (auth) Conecta ambas rutas en index.js. Muéstrame todos los archivos completos. |  |  |

| TASK 4.2 Panel admin frontend — listado, filtros y detalle de usuaria |  |  |
| --- | --- | --- |
| 📱 UI / VISTAS | ⚡ ALTA | ⏱ ~2.5h 📅 Sáb 19 |
| SUBTAREAS ☐ Crear frontend/src/pages/admin/index.js — vista principal del panel admin ☐ Header con logo + badge 'ADMIN' + botón cerrar sesión ☐ 3 tarjetas resumen: Activas, Por Vencer, Vencidas con números grandes ☐ Lista de usuarias con chip de estado, nombre, teléfono y fecha de vencimiento ☐ Filtros por estado (chips horizontales) + buscador por nombre/email ☐ Crear frontend/src/pages/admin/userDetail.js — perfil + historial + modal de pago ☐ Modal de registro de pago: fecha inicio, fecha fin, monto |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Login como admin → ver panel con datos reales de Supabase ✓ Filtro 'Por Vencer' → solo muestra usuarias con ese estado ✓ Búsqueda por nombre parcial funciona correctamente ✓ Clic en usuaria → navega a /admin/:id con su perfil completo ✓ Modal de pago: llenar campos → confirmar → datos actualizados en Supabase |  |  |
| GIT COMMIT feat: build admin panel with user listing, filters and payment modal |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en JavaScript vanilla, CSS y diseño de dashboards admin. Proyecto: "Functional Fitness" — panel de administración frontend. VISUAL ADMIN (TEMA CLARO — Stitch Light): - body con clase theme-light → fondo var(--surface) = #f9f9f9 - Cards: fondo #ffffff, border-radius 24px, box-shadow: 0px 24px 48px rgba(47,51,52,0.06) - SIN bordes 1px para dividir — usar diferencias de fondo - Chips de estado rounded-full: Activa (#2E7D32/bg#E8F5E9), PorVencer (#E65100/bg#FFF3E0), Vencida (#C62828/bg#FFEBEE) - Filtros activos: fondo #742fe5 texto blanco - Fuentes: Syne para títulos de sección, Manrope para datos TAREA: 1. frontend/src/pages/admin/index.js: - renderAdminPanel() → HTML completo del panel - initAdminPanel() → fetches a /api/users y /api/users/stats + event listeners - Lógica de filtros por status (client-side filtering sobre los datos cargados) - Lógica de búsqueda (client-side, filtra por nombre o email) - Click en usuaria → navigate('/admin/' + userId) 2. frontend/src/pages/admin/userDetail.js: - renderUserDetail(userId) → HTML del perfil - initUserDetail(userId) → fetch a /api/users/:id + renderiza historial - Modal de registro de pago (HTML + CSS inline o clases del design system) - Submit del modal → POST /api/memberships → actualiza la UI sin recargar Muéstrame todos los archivos completos. |  |  |

DÍA 5 · Domingo 20 Abr Twilio WhatsApp · node-cron Automático Los 2 objetivos principales del cliente implementados y funcionando

| TASK 5.1 WhatsApp manual desde backend + botón en admin |  |  |
| --- | --- | --- |
| 📲 WHATSAPP | ⚡ ALTA | ⏱ ~1.5h 📅 Dom 20 |
| SUBTAREAS ☐ Instalar twilio: npm install twilio en backend ☐ Crear backend/src/lib/twilio.js con el cliente y función sendWhatsApp(phone, message) ☐ Crear backend/src/routes/whatsapp.js — POST /api/whatsapp/send ☐ Definir los 3 tipos de mensaje en español ☐ Activar el botón 'Enviar WhatsApp' en el detalle de usuaria ☐ Toast de feedback en el frontend (éxito o error) |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Desde admin detalle → 'Enviar WhatsApp' → la usuaria recibe el mensaje en WhatsApp ✓ Si el teléfono no está en Twilio Sandbox → error claro en el toast ✓ Revisar Twilio Dashboard → Logs para confirmar el envío |  |  |
| GIT COMMIT feat: add twilio whatsapp manual send from admin panel |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en Node.js, Express y Twilio WhatsApp API. Proyecto: "Functional Fitness" — integración WhatsApp. VARIABLES DE ENTORNO (ya están en .env): TWILIO_ACCOUNT_SID, TWILIO_AUTH_TOKEN, TWILIO_WHATSAPP_FROM=whatsapp:+14155238886 MENSAJES (en español colombiano, con emoji, amigables): - manual: "Hola {nombre} 👋 Te escribimos desde Functional Fitness. ¿Tienes alguna duda sobre tu membresía? ¡Estamos aquí para ayudarte! 💪" - 3days: "Hola {nombre} 👋 Tu membresía de Functional Fitness vence el {fecha}. Renuévala antes para seguir entrenando sin interrupciones. ¡Contáctanos!" - expired: "Hola {nombre}, tu membresía de Functional Fitness venció el {fecha}. Para volver a entrenar con nosotras, renueva tu plan. ¡Te esperamos! 🏋️" TAREA: 1. Crea backend/src/lib/twilio.js: - cliente Twilio con las credenciales de .env - función sendWhatsApp(phone, message): * normaliza el número: si no empieza con 'whatsapp:' → agregar 'whatsapp:+57' si no tiene código * llama a client.messages.create({ from, to, body }) * retorna { success: true, sid } o lanza error 2. Crea backend/src/routes/whatsapp.js: POST /api/whatsapp/send (requiere auth + adminOnly) Body: { userId, type: 'manual'¦'3days'¦'expired' } → obtiene phone y first_name de profiles por userId → construye el mensaje según type → llama a sendWhatsApp() → retorna { success: true } o { error: mensaje } 3. Actualiza el frontend (userDetail.js) para conectar el botón al endpoint y mostrar toast de éxito o error Muéstrame todos los archivos completos. |  |  |

| TASK 5.2 node-cron: notificaciones automáticas de vencimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⚙️ BACKEND | ⚡ ALTA | ⏱ ~1.5h 📅 Dom 20 |
| SUBTAREAS ☐ Crear backend/src/cron/membershipChecker.js con node-cron ☐ Lógica: membresías donde end_date = hoy+3 AND notificado_3d = false → mensaje '3days' ☐ Lógica: membresías donde end_date = hoy AND notificado_exp = false → mensaje 'expired' + UPDATE status ☐ JOIN con profiles para obtener phone y nombre ☐ Registrar en consola cada envío (con timestamp y nombre de la usuaria) ☐ Inicializar el cron en el arranque del servidor (index.js) ☐ Ruta GET /api/cron/run manual protegida con CRON_SECRET para testing |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Modificar end_date de una membresía a hoy+3 en Supabase → correr cron manualmente → llega WhatsApp ✓ Modificar end_date a hoy → correr cron → llega WhatsApp + status cambia a 'expired' ✓ Verificar en los logs del servidor que aparece el mensaje de confirmación ✓ Llamar GET /api/cron/run sin el secret → retorna 401 |  |  |
| GIT COMMIT feat: add node-cron automatic whatsapp notifications for membership expiry |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en Node.js, node-cron y automatización de tareas. Proyecto: "Functional Fitness" — cron de notificaciones automáticas. TABLA memberships ya tiene los campos: whatsapp_notified_3d boolean DEFAULT false whatsapp_notified_exp boolean DEFAULT false SQL para agregar si no existen: ALTER TABLE memberships ADD COLUMN IF NOT EXISTS whatsapp_notified_3d boolean DEFAULT false; ALTER TABLE memberships ADD COLUMN IF NOT EXISTS whatsapp_notified_exp boolean DEFAULT false; TAREA: 1. Crea backend/src/cron/membershipChecker.js: - import node-cron, supabase (service role), sendWhatsApp de lib/twilio.js - Función checkMemberships() con la lógica completa: * Query 1: memberships JOIN profiles WHERE end_date = TODAY+3 AND notified_3d = false → para cada una: sendWhatsApp(phone, mensaje_3days) → UPDATE notified_3d = true * Query 2: memberships JOIN profiles WHERE end_date = TODAY AND notified_exp = false → para cada una: sendWhatsApp(phone, mensaje_expired) → UPDATE notified_exp = true + status='expired' * Log en consola: "✅ [HH:MM] Enviado a {nombre} - tipo: {3days¦expired}" * Al final: log resumen "Cron completado: X enviados, Y errores" - cron.schedule('0 14 * * *', checkMemberships) → 9am Colombia (UTC-5 = 14:00 UTC) - export { checkMemberships } para poder llamarla manualmente 2. Agrega en backend/src/routes/whatsapp.js: GET /api/cron/run: - Verifica header: Authorization: Bearer {CRON_SECRET} - Si válido: llama a checkMemberships() y retorna el resumen - Si inválido: 401 3. Actualiza backend/src/index.js para importar e inicializar el cron Muéstrame el SQL + todos los archivos completos. |  |  |

DÍA 6 · Lunes 21 Abr RLS Supabase · Deploy Railway · Deploy Vercel Seguridad de datos configurada y app en producción

| TASK 6.1 RLS Supabase + trigger de creación de perfil |  |  |
| --- | --- | --- |
| 💾 BASE DE DATOS | ⚡ ALTA | ⏱ ~1h 📅 Lun 21 |
| SUBTAREAS ☐ Auditar y configurar políticas RLS en profiles y memberships ☐ Crear trigger en Supabase: al crear auth.user → INSERT automático en profiles ☐ Crear índices de performance en memberships (user_id, end_date, status) ☐ Probar RLS: usuario no puede leer datos de otro usuario ☐ Documentar el SQL completo |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Login como usuario A → query directa a Supabase del perfil B → 0 filas ✓ Registrar usuario nuevo → verificar que el trigger creó su perfil automáticamente ✓ Login como admin (service role) → puede ver todos los perfiles |  |  |
| GIT COMMIT feat: configure supabase rls policies trigger and performance indexes |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en Supabase, PostgreSQL y Row Level Security. Proyecto: "Functional Fitness" — seguridad de base de datos. TAREA — SQL completo para ejecutar en Supabase SQL Editor: 1. Habilitar RLS: ALTER TABLE profiles ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE memberships ENABLE ROW LEVEL SECURITY; 2. Políticas para profiles: - SELECT: auth.uid() = id (propio) O role='admin' en su propio perfil - UPDATE: auth.uid() = id (solo sus datos) - INSERT/DELETE: solo service_role 3. Políticas para memberships: - SELECT: user_id = auth.uid() O el usuario es admin - INSERT/UPDATE/DELETE: solo service_role o admin 4. Trigger para crear perfil automáticamente: CREATE OR REPLACE FUNCTION handle_new_user()... CREATE TRIGGER on_auth_user_created... (El trigger inserta en profiles con los metadata del registro) 5. Índices de performance: CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_memberships_user_id ON memberships(user_id); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_memberships_end_date ON memberships(end_date); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_memberships_status ON memberships(status); SQL bien comentado y ordenado. Sin código de la app. |  |  |

| TASK 6.2 Deploy en Railway (backend) y Vercel (frontend) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🚀 DESPLIEGUE | ⚡ CRÍTICA | ⏱ ~1.5h 📅 Lun 21 |
| SUBTAREAS ☐ Crear cuenta y proyecto en Railway → conectar al repo GitHub → carpeta backend/ ☐ Agregar todas las variables de entorno del backend en Railway ☐ Verificar que Railway detecta Node.js y ejecuta npm start correctamente ☐ Copiar la URL de Railway → configurarla como VITE_API_URL en Vercel ☐ Crear proyecto en Vercel → root directory: frontend/ → build: npm run build ☐ Agregar variables VITE_* en Vercel ☐ Agregar la URL de Vercel en Supabase Auth → URL Configuration ☐ Prueba end-to-end completa en producción |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ URL de Railway: GET /health → retorna { status: 'ok' } ✓ URL de Vercel: la app carga correctamente con las fuentes y estilos ✓ Registro de usuario en producción → aparece en Supabase ✓ Login → redirige correctamente según rol ✓ Admin: enviar WhatsApp manual → llega el mensaje |  |  |
| GIT COMMIT chore: deploy backend to railway and frontend to vercel |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en Railway, Vercel y DevOps de aplicaciones Node.js. Proyecto: "Functional Fitness" — guía de deploy completa. TAREA (solo guía de configuración, no código de la app): 1. RAILWAY — deploy del backend: - Pasos exactos para crear el proyecto y conectar el repo - Cómo configurar el Root Directory como 'backend/' - Lista de TODAS las variables de entorno a agregar en Railway con descripción - Cómo ver los logs en tiempo real en Railway - Qué hacer si el build falla (errores comunes) 2. VERCEL — deploy del frontend: - Pasos para crear el proyecto con Root Directory 'frontend/' - Build Command y Output Directory correctos - Lista de variables VITE_* a agregar - Por qué el vercel.json con rewrites es crítico para History API 3. SUPABASE — configuración post-deploy: - Site URL: URL de Vercel - Redirect URLs: cuáles agregar - Verificación de que el trigger de perfil funciona en producción 4. CORS — verificación: - El backend debe aceptar requests desde la URL de Vercel - Cómo actualizar FRONTEND_URL en Railway si cambia la URL 5. Checklist de verificación final (10 puntos a probar en producción) Responde con guías paso a paso, claras y con ejemplos concretos. |  |  |

DÍA 7 · Martes 22 Abr QA End-to-End · Polish Visual · Entrega Pruebas finales, corrección de bugs y entrega al cliente

| TASK 7.1 QA completo y corrección de bugs |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🧪 QA | ⚡ ALTA | ⏱ ~2h 📅 Mar 22 |
| SUBTAREAS ☐ Probar flujo completo: registro → login → dashboard → logout ☐ Probar flujo admin: login → listado → filtros → detalle → pago → WhatsApp ☐ Verificar los 3 estados de membresía visualmente ☐ Probar en móvil: iPhone SE (375px), Android (360px) en DevTools ☐ Revisar consola del browser: sin errores críticos ☐ Verificar que el cron funciona vía /api/cron/run manual ☐ Revisar logs de Railway: sin errores 500 recurrentes |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Registro y login completos sin errores en producción ✓ Dashboard muestra datos reales y el estado correcto ✓ Admin puede registrar pago y el status se actualiza ✓ WhatsApp manual llega correctamente ✓ Responsive correcto en móvil |  |  |
| GIT COMMIT test: complete e2e qa pass and fix critical bugs |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en QA, testing y JavaScript vanilla. Proyecto: "Functional Fitness" — sesión de QA final antes de entrega. Adjunto: .zip con todo el código del proyecto. TAREA: Análisis de calidad completo. 1. REVISIÓN DE CÓDIGO — identifica: - Fetch calls sin try/catch → agregar manejo de errores - Event listeners que se acumulan sin cleanup (memory leaks en SPA) - Variables de entorno VITE_* usadas directamente sin validación - Tokens JWT no renovados si expiran durante la sesión 2. CHECKLIST DE SEGURIDAD: a) ¿SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY está solo en el backend? b) ¿El middleware de auth rechaza correctamente tokens inválidos? c) ¿Las rutas adminOnly rechazan usuarios con role='user'? d) ¿El cron endpoint requiere CRON_SECRET? e) ¿El teléfono se sanitiza antes de enviarlo a Twilio? f) ¿CORS solo acepta el origin del frontend? 3. BUGS COMUNES EN SPA VANILLA — verificar: - ¿El router limpia el contenido anterior antes de renderizar el nuevo? - ¿Los event listeners se registran una sola vez o se duplican en cada navegación? - ¿El estado de sesión se sincroniza si el token expira? 4. Proporciona código corregido para todos los bugs CRÍTICOS y MEDIOS que encuentres. |  |  |

| TASK 7.2 Polish visual final — auditoría Stitch y micro-animaciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🎨 DISEÑO | ⚡ MEDIA | ⏱ ~1.5h 📅 Mar 22 |
| SUBTAREAS ☐ Auditar cada vista contra las reglas del Design System Stitch ☐ Verificar que ninguna vista usa bordes 1px sólidos para separar ☐ Verificar que ningún texto usa negro puro (#000) ☐ Agregar transiciones CSS en hover de botones, inputs y chips ☐ Agregar animación de entrada en las tarjetas (fade-in + translateY) ☐ Verificar que el neon glow de los estados tiene el text-shadow correcto ☐ Verificar que el glassmorphism del bottom nav tiene backdrop-filter activo ☐ Revisar responsive en todos los breakpoints clave |  |  |
| CÓMO TESTEAR ✓ Ningún elemento usa border 1px solid #xxx para dividir secciones ✓ Hover en botones: transición visible de color/escala ✓ Las tarjetas aparecen con fade-in al cargar la página ✓ El neon verde de ACTIVA tiene el glow correcto con text-shadow ✓ Todos los tap targets en móvil tienen mínimo 44px de altura |  |  |
| GIT COMMIT style: final visual polish pass — stitch kinetic sophistication audit |  |  |
| 📋 PROMPT LISTO PARA EJECUTAR Eres experto en CSS, diseño premium y el sistema Stitch Kinetic Sophistication. Proyecto: "Functional Fitness" — auditoría visual final. Adjunto: .zip con todo el código. REGLAS STITCH A VERIFICAR: ❌ Sin border 1px solid para separar → usar background diferente ❌ Sin color #000 o #000000 en texto → usar var(--on-background) = #2f3334 ❌ Sin abusar del primary #742fe5 → solo en CTAs clave ✅ Glassmorphism en nav: backdrop-filter: blur(24px) + fondo semitransparente ✅ Sombra difusa en cards light: 0px 24px 48px rgba(47,51,52,0.06) ✅ Border radius: 12px componentes, 24-32px cards grandes ✅ Syne para todos los headlines, Manrope para body y labels ✅ Spacing generoso: padding mínimo 24px en secciones TAREA: 1. Audita cada CSS y JS del proyecto → lista todas las violaciones encontradas 2. Corrige todas las violaciones → archivos actualizados 3. Agrega estas animaciones CSS en variables.css o base.css: @keyframes fadeInUp { from { opacity: 0; transform: translateY(16px) } to { opacity: 1; transform: translateY(0) } } .card-animate { animation: fadeInUp 0.4s ease forwards; } .btn-primary, .btn-secondary { transition: all 0.15s ease; } .btn-primary:active { transform: scale(0.97); } .status-badge.por-vencer { animation: pulse-glow 2s infinite; } 4. Verifica que en móvil (375px) el layout no tiene overflow horizontal Muéstrame todos los archivos CSS y JS modificados completos. |  |  |

# Resumen de Commits

| Día | Fecha | Foco | Commits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mié 16 | Setup + Design System | chore: initialize monorepo vite + express feat: implement stitch design system css tokens feat: add supabase client auth middleware express |
| 2 | Jue 17 | Auth + Router SPA | feat: implement login register supabase auth stitch design feat: implement spa router history api route protection |
| 3 | Vie 18 | Dashboard Usuaria | feat: build user dashboard real-time membership data |
| 4 | Sáb 19 | Panel Admin | feat: add admin routes user management membership registration feat: build admin panel user listing filters payment modal |
| 5 | Dom 20 | WhatsApp + Cron | feat: add twilio whatsapp manual send admin panel feat: add node-cron automatic whatsapp membership notifications |
| 6 | Lun 21 | Deploy | feat: configure supabase rls trigger performance indexes chore: deploy backend railway frontend vercel |
| 7 | Mar 22 | QA + Polish | test: complete e2e qa pass fix critical bugs style: final visual polish stitch kinetic sophistication audit |

Plan de Acción v2.0 · Functional Fitness · Stack nuevo desde cero · Claude